- 14/01 par MB : Lecture du cahier des charges, explication organisation, création des équipes

- 14/01 par MB : lancement de la note de cadrage du projet contenant :

  - Les attendus du cours de Mme Boutan

  - Rappel du sujet

  - Liste des objectifs (fonctionnalités)

  - Liste des contraintes

  - Liste des étapes/phases/iteration (macro planning)

    - Planification de la réalisation des plannings détaillés

    - Prendre en compte le planning des blocs que MB doit vous donner

    - Pour chaque étape : entrées/sorties/charge/qui fait quoi

  - Les livrables

    - Quand vous livrez quoi en quelle version

    - Listez l’ensemble des docs qui seront rédigées

  - ATTENTION : vous devrez montrer que vous avez pris en compte les cours de législation et de RSE (agilité et GDP).

CALENDRIER

BLOC 1

- 19/02 : Rendu de la note de cadrage sur le drive PROJET\GROUPE n

- 20/02 : Jury du Bloc 1

- Individuels

- 10 mn par élève

- Présentation de la note de cadrage

- Q/R

- Préparer PPT (le PPT doit être au nom de l’élève et déposé sur le drive PROJET\Group n) avant l’oral

BLOC 2

- 21/04 : jury du bloc 2 attention prévoir un rendu de la doc dans les jours précédents.

BLOC 3 : Rendu final avec démo

- 16/07 : jury final attention prévoir un rendu de la doc dans les jours précédents

- 17/07 : résultats et sujets de rattrapage pour les nons validés

RATTRAPAGES

- 2 & 3 septembre